П  Р  И  Л  О  Г    12

| ФИНАНСИРАЊЕ СА ПОЗИЦИЈЕ 08 СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Пренете обавезе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Уговорена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) |  | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |  |
| Набавка возила |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I-VI | VII-XII |  |  |  |
| 1 | Куповина 32 нова зглобна нископодна аутобуса градског типа путем финансијског лизинга | 922.417.328,00 | 246.180.000,00 |  |  | 476.237.328,00 | пренета обавеза | Разлика до уговорене вредности у износу од 476.237.328,00 финансираће се из сопствених средстава ГСП-а |
| 2 |  |  | 100.000.000,00 | 59.473.000,00 | 40.527.000,00 |  |  |  |
| Објекти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изградња станице за пуњење возила на КПГ | 21.000.000,00 |  | 0,00 | 21.000.000,00 |  |  |  |
| Набавка опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куповина и уградња опреме за станицу за КПГ | 61.000.000,00 |  |  | 5.000.000,00 |  | 56 милиона динара до пуне процењене вредности набавке ће наредним ребалансом у 2014. години бити преусмерене са позиције ДЈП на позицију Капиталне субвенције за ЈКП ГСП Београд чиме ће се омогућити и покретање поступка јавне набавке за ову позицију |  |
| Укупно 0 |  | 1.004.417.328,00 | 346.180.000,00 | 59.473.000,00 | 66.527.000,00 | 476.237.328,00 |  |  |
| A. Заштита животне средине (Обавезе произишле из уговора са ЕБРД - "Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | I-VI | VII-XII | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |  |
| 1 | Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма" | 45.000.000,00 |  |  | 5.000.000,00 |  | 40 милиона динара до пуне процењене вредности набавке ће наредним ребалансом у 2014. години бити преусмерене са позиције ДЈП на позицију Капиталне субвенције за ЈКП ГСП Београд чиме ће се омогућити и покретање поступка јавне набавке за ову позицију |  |
| 2 | Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у погонима ГСП "Београд" | 51.000.000,00 |  |  | 5.217.000,00 |  | 45,783 милиона динара до пуне процењене вредности набавке ће наредним ребалансом у 2014. години бити преусмерене са позиције ДЈП на позицију Капиталне субвенције за ЈКП ГСП Београд чиме ће се омогућити и покретање поступка јавне набавке за ову позицију |  |
| Укупно А |  | 96.000.000,00 | - |  | 10.217.000,00 | 0,00 |  |  |
| Б. Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | I-VI | VII-XII | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |  |
| 1 | Набавка система за видео надзор са уградњом и уређаја за бројање путника | 150.000.000,00 |  | 21.000.000,00 | 129.000.000,00 |  |  |  |
| Укупно В |  | 150.000.000,00 | - | 21.000.000,00 | 129.000.000,00 | 0,00 |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА СА РАЗДЕЛЕ 08 СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | I-VI | VII-XII | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |  |
| О | Пренете обавезе | 1.004.417.328,00 | 346.180.000,00 | 59.473.000,00 | 66.527.000,00 | 476.237.328,00 | 56 милиона динара до пуне процењене вредности набавке ће наредним ребаланском бити преусмерене са позиције ДЈП на позицију Капиталне субвенције за ЈКП ГСП Београд чиме ће се омогућити и покретање поступка јавне набавке за ову позицију |  |
| A. | Заштита животне средине (Обавезе произишле из уговора са ЕБРД - "Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања") | 96.000.000,00 | - | 0 | 10.217.000,00 | 0,00 | 85,783 милиона динара до пуне процењене вредности набавке ће наредним ребаланском бити преусмерене са позиције ДЈП на позицију Капиталне субвенције за ЈКП ГСП Београд чиме ће се омогућити и покретање поступка јавне набавке за ову позицију |  |
| Б | Опрема | 150.000.000,00 | - | 21.000.000,00 | 129.000.000,00 | 0,00 |  |  |
| Укупно |  | 1.250.417.328,00 | 346.180.000,00 | 80.473.000,00 | 205.744.000,00 | 476.237.328,00 |  |  |

| ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ГСП ''БЕОГРАД'' ЗА 2014. ГОДИНУ ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Пренете обавезе |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Уговорена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос после 2014. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| Пренете обавезе из 2012. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка 10 нових нископодних соло аутобуса градског типа на ЦНГ путем финансијског лизинга | 201.514.500,00 | 110.476.653,50 | 38.011.528,80 | 53.026.317,70 |  |
| 2 | Куповина 32 нова зглобна нископодна аутобуса градског типа путем финансијског лизинга | 922.418.000,00 | 315.848.022,70 | 143.591.915,00 | 462.978.062,30 |  |
| Возила |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа | 7.670.000.000,00 | 56.752.902,58 | 330.651.170,40 | 7.282.595.927,02 |  |
| 5 | Куповина комбија за превоз особа са инвалидитетом 8+1 седишта + 4 места за инвалидска колица, снага минимално 70KW и минимално 1998 ССМ (10 комада) путем финансијског лизинга | 50.098.080,00 |  | 12.906.840,00 | 37.191.240,00 |  |
| 6 | Ремонт каросерије и шасије на десет (10) возила и то: тип IK103F (2005. год.) - 6 ком и FAP537.3.1.(2003. год.) - 4 ком | 26.205.888,00 |  | 26.205.888,00 |  |  |
| 7 | Генерални ремонт 40 аутобуса ИК 103 | 107.467.610,40 | 16.120.141,56 | 91.347.468,84 |  |  |
| Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка услуге постављања стубова контактне мреже - 50 комада | 4.441.387,20 | 377.990,00 | 4.063.397,20 |  |  |
| 10 | Набавка комплета колица са ултрабрзим прекидачем типа "Simens" са заштитом SITRAS DPU - 4 ком | 25.158.592,32 |  | 25.158.592,32 |  |  |
| 13 | Набавка резервних делова за управљачке ормане поставних справа трамвајских скретница типа ''SIMENS WS90E -AK4'' | 3.979.735,19 | 3.478.367,40 | 501.367,79 |  |  |
| Објекти |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Санација коловозних површина у погонима ГСП-а | 5.952.972,00 |  | 5.952.972,00 |  |  |
| 17 | Израда саобраћајница смештајног простора за аутобусе и обележавање саобраћајних површина | 28.274.912,40 | 16.312.728,00 | 11.962.184,40 |  |  |
| 19 | Куповина и уградња система за одсис издувних гасова у гумарској радионици СП "Земун" | 2.972.520,00 |  | 2.972.520,00 |  |  |
| 20 | Извођење радова на адаптацији и санацији дела објекта"Аутогараже" у комплексу Дорћол ради формирања радног простора за вршење техничких прегледа тролејбуса | 10.426.282,80 |  | 10.426.282,80 |  |  |
| Пројекти, студије, израда инвестиционо техничке документације и лиценцирање софтвера |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Израда пројектне документације за постављање оптичких водова по стубовима електро мреже - повезивање локација Дорћол и Нови Београд, управљање електромрежом | 500.000,00 |  | 500.000,00 |  |  |
| Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Израда главних пројеката реконструкције канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у погонима ГСП "Београд" - "Земун", "Нови Београд" и "Космај" | 942.000,00 |  | 942.000,00 |  |  |
| Набавка опреме и алата |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Набавка 4 магацинска контејнера (6х2,5х2,5м са опремом) | 875.040,00 |  | 875.040,00 |  |  |
| 25 | Набавка две машине за обраду кочионих облога | 3.585.643,20 |  | 3.585.643,20 |  |  |
| 26 | Ремонт машине за округло брушење UFC-1500 | 905.664,00 |  | 905.664,00 |  |  |
| 27 | Набавка рачунара и рачунарске опреме - Оracle | 1.909.119,20 | 497.313,78 | 1.411.805,42 |  |  |
| Укупно 0 |  | 9.067.627.946,71 | 519.864.119,52 | 711.972.280,17 | 7.835.791.547,02 |  |
| А. Возила |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| 1 | Генерални ремонт 30 аутобуса IK-201 | 82.968.000,00 |  | 82.968.000,00 |  |  |
| 2 | Генерални ремонт 33 соло аутобуса Mercedes Benz 0345 C | 57.114.000,00 |  | 28.800.000,00 | 28.314.000,00 |  |
| 3 | Ремонт каросерије и фарбање 40 соло аутобуса | 23.088.000,00 |  | 5.772.000,00 | 17.316.000,00 |  |
| 4 | Ремонт каросерије и фарбање 60 зглобних аутобуса | 38.958.000,00 |  | 9.736.800,00 | 29.221.200,00 |  |
| Укупно A |  | 202.128.000,00 | - | 127.276.800,00 | 74.851.200,00 |  |
| Б. Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| 1 | Куповина трамвајских скретница, укрштаја и дилатационих справа | 24.000.000,00 |  |  | 24.000.000,00 |  |
| 2 | Набавка услуге грађевинских радова за замену шина, скретница и укрштаја | 48.000.000,00 |  | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |  |
| 3 | Набавка комплета колица са ултрабрзим прекидачем JSS типа SIEMENS и заштитом SITRAS PRO, 3 ком. | 19.800.000,00 |  | 6.600.000,00 | 13.200.000,00 |  |
| 4 | Набавка и уградња високонапонских растављача снаге, 3 ком. | 2.400.000,00 |  | 2.400.000,00 |  |  |
| 5 | Набавка енергетских трансформатора 20kVA (10/0,4kV), 3 ком. | 960.000,00 |  | 319.999,20 | 640.000,80 |  |
| 6 | Набавка високонапонских прекидача 10kV/1000A, 5 ком. | 2.400.000,00 |  | 960.000,00 | 1.440.000,00 |  |
| Укупно Б. |  | 97.560.000,00 | - | 34.279.999,20 | 63.280.000,80 |  |
| В. Објекти |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| Сви СП/ОЈ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санација кровова у објектима ГСП-а | 7.200.000,00 |  | 4.800.000,00 | 2.400.000,00 |  |
| 2 | Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а | 3.540.000,00 |  | 2.400.000,00 | 1.140.000,00 |  |
| 3 | Санација коловозних конструкција у комплексима ГСП-а | 6.000.000,00 |  | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |  |
| 4 | Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а | 3.000.000,00 |  |  | 3.000.000,00 |  |
| СП "Земун" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкција и доградња објекта перионице у СП "Земун", са поправком и уградњом машине за аутоматско прање аутобуса Maxi Wash Tandem, произвођача Washtec Carwash System | 15.000.000,00 |  | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |  |
| СП "Нови Београд" |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Асфалтирање паркинг простора у СП "Нови Београд" | 45.000.000,00 |  | 45.000.000,00 |  |  |
| СП "Дорћол" |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Израда и монтажа платформи за рад на крову тролејбуса | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  |  |
| СП "Централа" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Израда и монтажа платформи за рад на крову трамваја у депоу "Монтажа" | 750.000,00 |  | 750.000,00 |  |  |
| 9 | Адаптација 5. канала у објекту за ванредне поправке трамваја | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  |  |
| ОЈ "Општа логистика" |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Санација просторија друштвене исхране у објектима ГСП-а | 5.500.000,00 |  | 5.500.000,00 |  |  |
| Укупно В. |  | 91.790.000,00 | - | 76.250.000,00 | 15.540.000,00 |  |
| Г. Инвестиционо-техничка документација |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| 1 | Израда пројектне документације за видео надзор комплекса и објеката ГСП-а | 2.059.200,00 |  |  | 2.059.200,00 |  |
| 2 | Израда главних пројеката за изградњу два колосека за паркирање трамваја у депоу "Сава" | 3.500.000,00 |  | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |  |
| 3 | Израда главних пројеката реконструкције и адаптације објекта за прање аутобуса у СП "Земун" | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |  |  |
| 4 | Израда делова пројектне документације за изградњу објекта за одржавање аутобуса са погоном на ЦНГ | 800.000,00 |  |  | 800.000,00 |  |
| 5 | Техничка контрола главних пројеката за реконструкцију и доградњу перионице у СП "Земун" | 200.000,00 |  | 200.000,00 |  |  |
| 6 | Техничка контрола главних пројеката за изградњу објекта за одржавање аутобуса са погоном на ЦНГ | 200.000,00 |  |  | 200.000,00 |  |
| Укупно Г |  | 7.759.200,00 | - | 2.700.000,00 | 5.059.200,00 |  |
| Д. Опрема |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| Сви СП/ОЈ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Куповина контејнера за смештај, чување и дистрибуцију адитива горива ADBLUE, капацитета 6000 л, 2 ком. (1- СП Нови Београд, 1-СП Карабурма) | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |  |
| 2 | Набавка мрежне опреме | 1.200.000,00 |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 3 | Набавка и уградња опреме за видео надзор у комплексима ГСП-а | 7.200.000,00 |  |  | 7.200.000,00 |  |
| ОЈ ЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт котла у СП "Земун" | 3.600.000,00 |  | 3.600.000,00 |  |  |
| Укупно Д. |  | 14.000.000,00 | - | 5.600.000,00 | 8.400.000,00 |  |
| Ђ. Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| 1 | Набавка и уградња система за аутоматско доливање радних флуида у СП "Земун" | 6.000.000,00 |  | 6.000.000,00 |  |  |
| 2 | Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а | 7.860.000,00 |  | 7.860.000,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња мерача протока отпадних вода у погонима ГСП-а | 2.000.000,00 |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 4 | Извођење радова на замени подземног резервоара за енергент за грејање (лако лож уље) запремине 100 м3 у СП "Космај" | 9.600.000,00 |  | 9.600.000,00 |  |  |
| 5 | Чишћење подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља, са збрињавањем отпада | 4.800.000,00 |  |  | 4.800.000,00 |  |
| 6 | Испитивање подземних резервоара за течне енергенте и отпадна уља, са издавањем атеста о непропусности | 3.200.000,00 |  |  | 3.200.000,00 |  |
| 7 | Израда главног пројекта реконструкције канализационе мреже објекта у Булевару Деспота Стефана бр. 99 | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 8 | Техничка контрола два главна пројекта реконструкције канализационе мреже | 800.000,00 |  | 567.413,00 | 232.587,00 |  |
| 9 | Консултантске услуге постављања OHSAS-a 18001 са интеграцијом у постојећи ИМС | 5.400.000,00 |  |  | 5.400.000,00 |  |
| 10 | Набавка и монтажа звучне баријере уз ограду комплекса СП "Нови Београд", ка насељу "Белвил" | 9.000.000,00 |  |  | 9.000.000,00 |  |
| УкупноЂ. |  | 49.660.000,00 | - | 24.027.413,00 | 25.632.587,00 |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Назив | Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом) | Вредност реализације у 2013. (са ПДВ-ом) | Планирана реализација у 2014. (са ПДВ-ом) | Пренос у 2015. (са ПДВ-ом) | Напомена |
| О. | Пренете обавезе | 9.067.627.946,71 | 519.864.119,52 | 711.972.280,17 | 7.835.791.547,02 |  |
| А. | Возила | 202.128.000,00 | - | 127.276.800,00 | 74.851.200,00 |  |
| Б. | Инфраструктура | 97.560.000,00 | - | 34.279.999,20 | 63.280.000,80 |  |
| В. | Објекти | 91.790.000,00 | - | 76.250.000,00 | 15.540.000,00 |  |
| Г. | Инвестиционо-техничка документација | 7.759.200,00 | - | 2.700.000,00 | 5.059.200,00 |  |
| Д. | Опрема | 14.000.000,00 | - | 5.600.000,00 | 8.400.000,00 |  |
| Ђ. | Заштита животне средине | 49.660.000,00 | - | 24.027.413,00 | 25.632.587,00 |  |
| Укупно |  | 9.530.525.146,71 | 519.864.119,52 | 982.106.492,37 | 8.028.554.534,82 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тачка 7.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет | Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2012. године | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Након 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Куповина 32 нова зглобна нископодна аутобуса градског типа путем финансијског лизинга | 2013. | 2015. | 922.417.328 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  | 476.237.328 |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  | 346.180.000 | 100.000.000 |  |  |  |
| 2 | Изградња станице за пуњење возила на КПГ | 2013. | 2014. | 29.217.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  | 8.217.000 |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  | 21.000.000 |  |  |  |
| 3 | Куповина и уградња опреме за станицу за КПГ | 2014. | 2014. | 61.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  | 61.000.000 |  |  |  |
| 4 | Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма" | 2014. | 2014. | 45.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  | 45.000.000 |  |  |  |
| 5 | Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у погонима ГСП "Београд" - "Земун", "Нови Београд" и "Космај" | 2014. | 2014. | 51.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  | 51.000.000 |  |  |  |
| 6 | Реконструкција и доградња перионице у СП "Земун", са поправком и уградњом машине за аутоматско прање аутобуса Maxi Wash Tandem, произвођача Washtec Carwash System | 2014. | 2014. | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  | 10.000.000 | 5.000.000 |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Куповина 120 нових соло нископодних аутобуса градског типа *1 | 2014. | 2015. | 2.419.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Куповина 80 нових зглобних нископодних аутобуса градског типа *2 | 2014. | 2015. | 2.543.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Адаптација и санација хале за ванредне поправке аутобуса у СП "Нови Београд" | 2015. | 2015. | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  | 30.000.000 |  |  |
| 10 | Адаптација и санације линије за прање и набавка и уградња машине за прање трамваја | 2015. | 2016. | 65.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  | 30.000.000 | 35.000.000 |  |
| 11 | Изградња хале за одржавање возила на КПГ | 2015. | 2015. | 38.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  | 38.000.000 |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкција, адаптација и санација хале III у Горњем депоу | 2015. | 2015. | 13.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  | 13.000.000 |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Куповина 20 нових зглобних тролејбуса | 2015. | 2016. | 1.152.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  | 600.000.000 | 552.000.000 |  |
| 14 | Извођење радова на узградњи два колосека за паркирање трамваја у трамвајском депоу Сава | 2015. | 2016. | 130.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  | 80.000.000 | 50.000.000 |  |
| 15 | Реконструкција, санација и адаптација дела каросеријске радионице у фарбарску радионицу, са уградњом коморе за фарбање у комплексу ГСП-а на Дорћолу | 2016. | 2017. | 115.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  | 60.000.000 | 55.000.000 |
| 16 | Изградња објекта са комором за фарбање трамваја и других возила | 2016. | 2017. | 106.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  | 30.000.000 | 76.000.000 |
| 17 | Реконструкција, санација и адаптација дела каросеријске радионице за аутобусе и тролејбусе у комплексу ГСП-а на Дорћолу | 2016. | 2017. | 324.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета РС (по контима) |  |  |  |  |  |  |  | 200.000.000 | 124.000.000 |
| Напомена: | ЈКП ГСП "Београд" је корисник буџетских средстава Београд, тако да су у рубрикама "Средства Буџета РС (по контима)" дати износи које ће ГСП повлачити из буџета Београда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |